# 监测链接平台项目交接说明

# 一、项目背景

由于兄弟部门开发资源紧张，原由双方协作的监测链接平台项目需要整体移交到我们团队，由我们自己承接后续开发与维护工作。

# 二、项目概述

本平台的核心功能是为各个媒体投放平台（如巨量引擎、腾讯广告、百度信息流等）批量生成和管理监测链接，支撑广告投放的数据追踪与效果归因。

# 三、当前进展

平台现状：目前平台搭建在 GMP 平台上，GMP 自带专属的后端权限体系，账号、角色、菜单权限等均依托 GMP 管理。

已上线渠道：已有 14 个媒体渠道的监测链接开发完成并上线运行，涵盖主流投放平台。

文档准备：各渠道的技术对接文档和逻辑说明可以由我这边整理提供，确保团队快速上手。

# 四、技术方案选择

后续开发有两个可选方向，需要团队评估后确定：

| 方案 | 说明 | 优劣分析 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A 继续使用 GMP | 保持现有架构不变，复用 GMP 的后端权限体系和基础能力，仅将代码归属和运维职责转移到我们团队。 | ✅ 优势：迁移成本低，改动范围小，14 个渠道无需重建 ⚠️ 风险：受限于 GMP 平台的权限体系和架构约束，扩展性受限 |
| 方案 B 重新搭建 | 脱离 GMP 平台，从零搭建独立的监测链接管理平台，自行实现权限、后端逻辑和前端界面。 | ✅ 优势：架构自主可控，不依赖外部平台，后续扩展灵活 ⚠️ 风险：初期搭建工作量大，需要额外投入时间做基础建设 |

# 五、有利条件

代码可复用：老代码可以直接复制使用，不需要从零编写核心业务逻辑。14 个渠道的对接逻辑已有成熟的工程实现，迁移工作以适配和整合为主，而非重写，能显著降低开发工作量。

文档可支撑：我会准备好各渠道的对接文档、接口说明和业务逻辑文档，帮助团队快速理解现有实现。

# 六、资源需求

接手后的持续运维需要以下角色投入：

前端开发：负责数据报表模块的展示与交互开发，包括渠道效果看板、数据可视化等。

后端开发：负责各媒体投放平台的接入对接、监测链接的生成逻辑、接口开发与维护。

产品经理：负责项目整体规划、需求梳理、进度管理和跨部门协调。

# 七、下一步计划

1. 确认技术路线 —— 选择方案 A（继续使用 GMP）或方案 B（重新搭建）

2. 我整理各渠道对接文档和现有代码清单，交付给团队

3. 团队评估迁移工作量，排出项目排期和里程碑

4. 明确前端、后端、产品的人员分工，正式启动项目

——如有任何疑问，欢迎随时找我沟通。